|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTA N°** | 11 | **HORA INICIO** | 4:30 pm |
| **EMPRESA** | Laboratorio de software | **HORA FIN** | 5:30 pm |
| **PRODUCTO** | Way | | |
| **FECHA** | 13 noviembre 2019 | | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | revisar los avances y tareas finalizadas  avanzar en la conexión entre backend y frontend | | |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

|  |
| --- |
| revisar los avances en las conexiones |

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

|  |
| --- |
| durante esta reunion se trabajaron los aspectos relativos a la integración |
| ya que a pesar de los múltiples intentos las conexión completa entre backend |
| y frontend no esta funcional, se discutió el hecho de que faltan muchos |
| detalles y es difícil solucionar algunos problemas |

**TAREAS PROGRAMAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAREA** | **RESPONSABLE** | **FECHA** | **ESTADO** |
| terminar funcionalidades backend | mauricio zuluaga |  |  |
| terminar funcionalidades frontend | jorge sanchez |  |  |
| realizar Pruebas de software | sara rincon |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Próxima reunión |  |  |  |
| 20 noviembre 2019 |  |  |  |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**NOMBRE ROL FIRMA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mauricio zuluaga | administrador |  |
| sara rincon | programador |  |
| jorge sanchez | documentador |  |
|  |  |  |