|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTA N°** | 05 | **HORA INICIO** | 4:30 pm |
| **EMPRESA** | Laboratorio de software | **HORA FIN** | 5:30 pm |
| **PRODUCTO** | Way | | |
| **FECHA** | 11 septiembre 2019 | | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | definir requisitos a realizar durante el primer sprint | | |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

|  |
| --- |
| plantear las bases para el desarrollo del primer sprint |

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

|  |
| --- |
| se comenzó revisando las vistas ya terminadas, se revisó el cronograma |
| general para estipular cuándo deben comenzar los spring y qué |
| funcionalidades se podrían realizar, se ajustó el cronograma y se evaluaron |
| los requisitos propuestos respecto al tiempo de desarrollo |
|  |

**TAREAS PROGRAMAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAREA** | **RESPONSABLE** | **FECHA** | **ESTADO** |
| comenzar la planeación de la codificación de backend | mauricio zuluaga | 24 septiembre | en espera |
| comenzar la planeación de la codificación de frontend | jorge sanchez | 24 septiembre | en espera |
| terminar cronograma general | sara rincon | 20 septiembre | en proceso |
| diseño de sprint planning | sara rincon | 20 septiembre | en proceso |
|  |  |  |  |
| Próxima reunión |  |  |  |
| 18 septiembre 2019 |  |  |  |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**NOMBRE ROL FIRMA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mauricio zuluaga | administrador |  |
| sara rincon | programador |  |
| jorge sanchez | documentador |  |
|  |  |  |