|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTA N°** | 07 | **HORA INICIO** | 4:30 pm |
| **EMPRESA** | Laboratorio de software | **HORA FIN** | 5:30 pm |
| **PRODUCTO** | Way | | |
| **FECHA** | 02 octubre 2019 | | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** |  | | |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

|  |
| --- |
| Revisar avances relacionados con las investigaciones y la documentación del diseño |

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

|  |
| --- |
| se revisaron los avances en la investigación sobre react native, |
| posteriormente se analizaron los detalles respecto al planteamiento del |
| diseño de la base de datos y se realizó los diagramas entidad-relación y |
| modelo relacional |

**TAREAS PROGRAMAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAREA** | **RESPONSABLE** | **FECHA** | **ESTADO** |
| terminar de refinar modelo de base de datos | sara rincon | 09 octubre 2019 |  |
| creación de modelos | mauricio zuluaga  jorge sanchez | 09 octubre 2019 |  |
| conexión con base de datos | mauricio zuluaga  jorge sanchez | 09 octubre 2019 |  |
| avanzar con la realización de vistas en react native | jorge sanchez | 09 octubre 2019 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Próxima reunión |  |  |  |
| 09 octubre 2019 |  |  |  |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**NOMBRE ROL FIRMA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mauricio zuluaga | administrador |  |
| sara rincon | programador |  |
| jorge sanchez | documentador |  |
|  |  |  |